Zmluva o dielo č. xxx/2014

uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	    :	Obec Lisková

Sídlo			    :	Obecný úrad Lisková, Ulica pod Chočom 113, 034 81 Lisková

IČO			    :	00315559

Zastúpenie		    :	Ing.Jozef Murina, starosta obce

Telefón:		    :	+421 44 4326221

Bankové spojenie	    :	Dexia Banka Slovensko a.s., pobočka Ružomberok

Číslo účtu		    : 	1647985001/5600

(ďalej ako objednávateľ)

1.2.	Zhotoviteľ                     :

Obchodné meno                        :

So sídlom                                 :

IČO                                          :

DIČ                                          :

IČ DPH                                     :

Zastúpený                                 :

Osoba oprávnená na jednanie

- v technických veciach             :

Bankové spojenie                      :

Číslo účtu/kód banky                 :

Článok II.

Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1.	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa toto dielo:	„Prepojenie Lisková stl  a ntl plynovodu“

v súlade s projektovou dokumentáciou, v rozsahu odsúhlasenej cenovej ponuky.

2.2.	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, s odbornou 	starostlivosťou a na vlastnú   zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou stavby 	a podmienkami tejto zmluvy a jej príloh v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z právoplatného rozhodnutia Stavebného úradu, v súlade s platnými STN, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi, ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

2.3.	Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo podľa tejto zmluvy.

2.4.	Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.

2.5.	Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s bodom 2.2. tohto článku vykonané a objednávateľom prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

2.6.	Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Článok III.

Čas plnenia

3.1.	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch: do 30.09.2014

prevzatie staveniska a zahájenie prác: do troch dní od vyzvania objednávateľa

protokolárne odovzdanie diela: do 30.09.2014

3.2.	Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade extrémne nepriaznivého počasia (dážď, sneženie, mráz) budú práce pozastavené iba na základe vzájomnej dohody. Zhotoviteľ s objednávateľom dohodnú náhradný termín a upravia             reálny čas plnenia tejto zmluvy.

3.3.	Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné.

3.4.	Termín ukončenia diela sa vzťahuje na práce definované v čl. 2.1.- Predmet zmluvy a miesto plnenia.

3.5.	Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva.

3.6.	Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.

Článok IV.

Cena diela

4.1.	Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy,  je stanovená   v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov  a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. ako cena maximálna a predstavuje čiastku:

Cena podľa cenovej ponuky:             0,00 € (bez DPH)

Cena celkom:                                        0,00 €    (s DPH )

Daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná a účtovaná k cene diela v zmysle platných právnych predpisov.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie Diela, t. j. dopravné náklady, skladné, zriadenie, prevádzka a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dokumentácie, revízne správy, odpady.

4.2.	Naviac práce a dodávky sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísanom štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác a odpočet nerealizovaných prác a dodávok. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky, resp. odsúhlasenia naviac prác stavebným dozorom objednávateľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť písomný dodatok k tejto zmluve. Pre oceňovanie prác naviac ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväzné jednotkové ceny uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (príloha č. 2). V prípade naviac prác a dodávok, pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa cenovej špecifikácie (príloha č. 2) bude cena týchto prác určená dohodou zmluvných strán.

4.3.	Cena je platná pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, dodacích a platobných  podmienok, za ktorých bola stanovená.

4.4.     K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť :

a) Pri rozšírení a zúžení predmetu zmluvy podľa pokynov objednávateľa.

b) Pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom.

c) Pri zákonných zmenách hlavne v oblasti daní (DPH), nepredvídateľných

v čase uzatvárania tejto zmluvy.

4.5.    Dohoda o zmene ceny musí mať písomnú formu odsúhlasenú štatutárnymi zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa.

4.6.   Dodatok odsúhlasený zmluvnými stranami bude podkladom pre  zmenu ceny v ZOD (dodatok k ZOD).

4.7.    Objednávateľom potvrdený dodatok k ZOD dotýkajúci sa zmeny ceny bude  oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác naviac.

Článok V.

Platobné podmienky

  - Práce budú fakturované na základe potvrdených zisťovacích protokolov o množstve vykonaných prác, v  ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené technickým/stavebným dozorom objednávateľa. Fakturácia diela prebehne po odovzdaní a prevzatí diela v súlade s čl. VII.

  - Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne  tieto údaje:

označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ

miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,

číslo zmluvy,

- číslo faktúry resp. daňového dokladu,

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,

- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,

- pečiatku a podpis  oprávneného zástupcu zhotoviteľa,

- prílohou faktúry  bude súpis vykonaných prác a dodávok.

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

- iné identifikačné údaje

Článok VI.

Odovzdanie staveniska

6.1.    Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska : podklady a doklady potrebné podľa platných právnych predpisov (zabezpečované objednávateľom) pre realizáciu.

6.2.    Súčasne s odovzdaním staveniska určí objednávateľ prístupové komunikácie a odberné miesta elektrickej energie, vody a pod. Zhotoviteľ potvrdí prevzatie   písomnou formou.

6.3.   Počas realizácie stavby zhotoviteľ vedie stavebný denník obvyklým spôsobom  dennými zápismi. Na závažné záznamy bude objednávateľ do 24 hodín upozornený.

6.4.    Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na kontrolu rozostavanej časti stavby, ktorá   bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá alebo sa stane neprístupnou  najneskôr 24 hodín vopred.

Článok VII.

Odovzdanie a prevzatie prác

7.1.    Dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie.

7.2.    Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy   bude dodávka alebo jej časť pripravená na odovzdanie.

7.3.    Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.komplexným vyskúšaním zhotoviteľ preukazuje, že dielo je kvalitné a je  schopné skúšobnej prevádzky. O všetkých kontrolách a skúškach predloží písomný záznam potvrdený stavebným dozorom objednávateľa.

7.4.  Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany do 5 dní po    skončení  úspešného komplexného vyskúšania.

  - Zhotoviteľ zabezpečí celú inžiniersku činnosť súvisiacu s povolením a realizáciou prepoja ako aj s odovzdaním diela. Táto činnosť je už započítaná v cene.

Článok VIII.

Záručná doba - zodpovednosť za nedostatky

8.1.    Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy má v dobe prevzatia   zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť    jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.

8.2.    Ak prevzal objednávateľ chybnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné  odstránenie nedostatku.

8.3.    Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný nedostatky svojej dodávky   ihneď odstrániť.

8.4.    Záručná doba na dielo začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela a to po dobu 60 mesiacov – na montážne práce, materiál podľa podmienok výrobcu.

Článok IX.

Zmluvné pokuty

9.1.	Zmluvná pokuta za nesplnenie zmluvného termínu realizácie predmetu zmluvy  je 0,5% z ceny diela za každý deň omeškania.

9.2.  	Zmluvná pokuta za neuhradenie faktúry v dohodnutom rozsahu a termíne je 0,5% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.

9.3. 	Použitím týchto pokút sa neruší právo zmluvných strán na náhradu vzniknutých škôd.

Článok X.

Stavebný denník

10.1.    Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník, do ktorého bude denne  zapisovať všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre preukázanie akosti,množstva a časového postupu prác a pre ich posúdenie ostatnými účastníkmi stavby.

10.2. 	  Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko, súhlas, námietky a pod. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí  dňom odovzdania a prevzatia prác.

10.3.    Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý prepis denných záznamov oddelene od  originálu,  aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.

Článok XI.

Odstúpenie od zmluvy

11.1.    Predmetnú zmluvu je možné meniť, doplňovať, alebo odstúpiť od nej len  písomnou formou a to po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán.

Článok  XII.

Ostatné ustanovenia

12.1. 	  Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie,  ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez   jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako  pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

12.2. 	  Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

12.3.    Náležitosti neupravované touto zmluvou sa budú riadiť podľa príslušných  ustanovení obchodného zákonníka

12.4. 	  Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

13.1.	  Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy  zmluvných strán sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka.

13.2. 	  Zmluva bude uzatvorená písomne okamihom, kedy súhlas s obsahom  návrhu zmluvy bude doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vznikne  prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne  potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany.

13.3. 	  Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané  oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.4. 	  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov alebo zrušenia  záväzku, vyplývajúceho zo zmluvy požiada jedna zo strán o rozhodnutie  územne príslušný súd.

  - Táto zmluvy je vypracovaná v troch rovnopisoch, z ktorej dva si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

  - Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu  oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po  dni jej zverejnenia.

V Ružomberku

.......................................                                                          .......................................

Objednávateľ								      Zhotoviteľ

Prílohy:

- Rozpočet, Výkaz výmer